第一小组成员：

黄可、潘明璇、陈彩婷、陈海宇、陈焯、董怡君、方馨悦、付芳昊

调查时间：2018年11月

中山大道——车陂路交叉口交通量调查方案

目录

一、调查地点	2

二、调查时间	2

三、调查目的	2

四、前期准备	3

五、调查中期	3

1、调查方案	3

2、人员分工	3

3、具体时间安排	4

4、调查记录表	4

六、调查后期	4

七、可行性分析	5

八、附录	5

一、调查地点

地点名称：中山大道-车陂路交叉口

地理位置：位于广州天河区，是连接中山大道与车陂路两条主干道的重要路口，车流量大。

交叉口特征：

1.禁左：该交叉口四向均禁止左转。

2.掉头专用道：四个进口道分别设置独立的掉头车道，且与直行车流分开。

3.BRT专用道：中山大道东西向设有BRT专用车道和专用信号灯。

4.右转渠化：四个进口道的右转车道均采用渠化交通，且设有人行横道信号灯。

5.同一方向上掉头和直行不可同时进行。

6.南出口最外车道旁有公交车站。

7.东西方向离交叉口一定距离处各有一座天桥。

二、调查时间

2018年11月20日（周二）下午5:00-6:00；

2018年11月22日（周四）早晨7:30-8:30；

2018年11月27日（周二）上午9:30-10:30。

三、调查目的

通过调查和分析早高峰和平峰时期中山大道——车陂路交叉口的交通量和车型组成，获得有关交通量的实况、流向分布、交通量变化及交通组成等方面的资料，了解交通量在时间、空间上的变化和分布规律，并通过对比，为优化交叉口的交通提供依据。

四、前期准备

| 时间 | 人员 | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018年11月12日 8:30-10:30 | 第一组 全体人员 | 第一次踩点 | 借三脚架、计数器；全体穿反光衣、戴口罩；提前40min出发。 |
| 2018年11月17日 17:00-18:00 | 第一组 全体人员 | 第二次踩点 | 检验调查方案是否可行，熟悉计数器的使用。 |
| 2018年11月12日-2018年11月20日 | 第一组 全体人员 | 物资、资料 准备 | 计数器、制作调查表格、撰写调查方案、制作PPT |

五、调查中期

1、调查方案

| 调查 内容 | 分车型记录中山大道与车陂路交叉口上午7:00-9:00,9:30-10:30，下午17:00-18:00的交通量，每5min记一次数据。 |
| --- | --- |
|  | 交叉口的设计以及交通组成和比例。 |
|  | 进行资料的汇总，分析道路、交通、环境方面存在的问题，并提出改进措施。 |
| 方法 | 人工观测法 |

2、人员分工

| 序号 | 成员 | 任务 | 所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付芳昊 | 东进口直行 东进口掉头 | 站在北部安全岛 | 直行和掉头分开进行，不会相互影响。 |
| 2 | 陈 焯 | 南进口直行 北进口掉头 | 站在东北部安全岛 | 直行和掉头分开进行，不会相互影响 |
| 3 | 董怡君 | 西进口直行 西进口掉头 | 站在南部安全岛上 | 直行和掉头分开进行，不会相互影响 |
| 4 | 陈海宇 | 北进口直行 南进口掉头 | 站在南部安全岛上 | 直行和掉头分开进行，不会相互影响 |
| 5 | 黄 可 | 东进口右转 | 站在东北角安全岛 | 只测量右转 |
| 6 | 潘明璇 | 北进口右转 | 站在西北角安全岛 |  |
| 7 | 方馨悦 | 西进口右转 | 站在西南角安全岛 |  |
| 8 | 陈彩婷 | 南进口右转 | 站在东南角安全岛 |  |

*交叉口人员分配图详情请见图1

图 1交叉口人员分配

图 2交叉口人员分配图图例

3、具体时间安排

|  | 时间 | 内容 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次调查 11.20（周二） | 16:40 | 到达集合点 | 全体成员 | 1.需穿反光衣、带实习证； 2.体育课结束后即赶往交叉口； 3.做好防晒，带好水； 4.坐地铁可拿发票报销； 5.带好调查工具。 |
|  | 16:50 | 到达各自岗位，准备调查 | 全体成员 |  |
|  | 17:00-18:00 | 晚高峰调查 | 全体成员 |  |
| 第二次调查 11.22（周四） | 7:10 | 到达集合点 | 全体成员 | 1.需穿反光衣、带实习证； 2.请大家务必吃早餐； 3.做好防晒，带好水； 4.坐地铁可拿发票报销； 5.带好调查工具。 |
|  | 7:20 | 到达各自岗位，准备调查 | 全体成员 |  |
|  | 7:30-8:30 | 早高峰调查 | 全体成员 |  |
| 第三次调查 11.27（周二） | 9:10 | 到达集合点 | 全体成员 | 1.需穿反光衣、带实习证； 2.请大家务必吃早餐； 3.做好防晒，带好水； 4.坐地铁可拿发票报销； 5.带好调查工具。 |
|  | 9:20 | 到达各自岗位准备调查 | 全体成员 |  |
|  | 9:30-10:30 | 平峰调查 | 全体成员 |  |

4、调查记录表

见附录二-七。

六、调查后期

1.数据整理：小组成员将各自调查的数据输入Excel，最终由一人统一汇总。

2.车型组成：折算成当量小汽车，制作统计图表。

3.流量情况：计算方向不均匀系数，制作交叉口流量流向图。

4.反思：思考调查方案的不足及解决办法。

5.收尾工作：撰写调查报告、个人报告，制作PPT。

七、可行性分析

| 人员分工 | 右转车辆：由于无信号灯控制，所以需要一名人员单独检测，共四个方向的路口，需要四名同学检测右转 |
| --- | --- |
|  | 南北方向车辆：由于同一方向上直行和掉头不冲突，所以派一个人观测对面方向的直行车和该侧掉头车；反之亦然。 |
|  | 东西方向车辆：由于本侧直行时本侧不掉头，双方并不冲突，所以可以一起检测直行和掉头； |
| 时间间隔 | 每5min记录一次可以使该交叉口的时空分布特征更加准确。 |
| 时间选择 | 7:30-8:30是标准早高峰时段 |
|  | 9:30-10:30 平峰所在时间段 |
|  | 17:00-18:00 标准的晚高峰时段 |
| 车型划分 | 城市道路上主要是小汽车和公交，所以将大型车和小型车分散计数，再折算，便于研究。 |

八、附录

附录一：

机动车交通量调查表

地点             路             路    进口        日期         星期

天气（晴）（多云）（雨）   控制方式（手）（自）  路口形式(十) (T)    时间

| 周期 | 直行 |  |  |  | 右转 |  |  |  | 掉头 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小 型 车 | 大型车 | 公交车 | 出租车 | 小型车 | 大型车 | 公交车 | 出租车 | 小型车 | 大型车 | 公交车 | 出租车 |
| 7:00~7:05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7:05~7:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7:10~7:15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7:15~7:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7:20~7:25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7:25~7:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7:30~7:35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7:35~7:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7:40~7:45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7:45~7:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7:50~7:55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7:55~8:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8:00~8:05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8:05~8:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8:10~8:15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8:15~8:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8:20~8:25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8:25~8:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8:30~8:35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8:35~8:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8:40~8:45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8:45~8:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8:50~8:55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8:55~9:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

观测人          第    页

2018年11月18日

第一小组全体成员

附录二：

交叉口转弯车辆汇总表

地点           路             路     交叉口编号             路口形式（+）（T）

日期     年    月    日  星期  上下午，天气（晴）（阴）（雨） 控制方式（手）（自）

观测者

| 5min时间 | 从北来 |  |  |  | 从南来 |  |  |  | 南北合计 | 从东来 |  |  |  | 从西来 |  |  |  | 东西合计 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 直行 | 右转 | 掉头 | 合计 | 直行 | 右转 | 掉头 | 合计 |  | 直行 | 右转 | 掉头 | 合计 | 直行 | 右转 | 掉头 | 合计 |  |  |
| 7:00~7:05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7:05~7:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7:10~7:15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7:15~7:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7:20~7:25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7:25~7:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7:30~7:35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7:35~7:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7:40~7:45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7:45~7:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7:50~7:55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7:55~8:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8:00~8:05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8:05~8:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8:10~8:15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8:15~8:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8:20~8:25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8:25~8:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8:30~8:35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8:35~8:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8:40~8:45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8:45~8:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8:50~8:55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8:55~9:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录三：

机动车交通量调查表

地点             路             路    进口        日期         星期

天气（晴）（多云）（雨）   控制方式（手）（自）  路口形式(十) (T)    时间

| 周期 | 直行 |  |  |  | 右转 |  |  |  | 掉头 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小 型 车 | 大型车 | 公交车 | 出租车 | 小型车 | 大型车 | 公交车 | 出租车 | 小型车 | 大型车 | 公交车 | 出租车 |
| 17:00~17:05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17:05~17:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17:10~17:15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17:15~17:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17:20~17:25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17:25~17:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17:30~17:35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17:35~17:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17:40~17:45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17:45~17:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17:50~17:55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17:55~18:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18:00~18:05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18:05~18:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18:10~18:15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18:15~18:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18:20~18:25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18:25~18:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18:30~18:35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18:35~18:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18:40~18:45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18:45~18:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18:50~18:55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18:55~19:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

观测人          第    页

附录四：

交叉口转弯车辆汇总表

地点           路             路     交叉口编号             路口形式（+）（T）

日期     年    月    日  星期  上下午，天气（晴）（阴）（雨） 控制方式（手）（自）

观测者

| 5min 时间 | 从北来 |  |  |  | 从南来 |  |  |  | 南北合计 | 从东来 |  |  |  | 从西来 |  |  |  | 东西合计 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 直行 | 右转 | 掉头 | 合计 | 直行 | 右转 | 掉头 | 合计 |  | 直行 | 右转 | 掉头 | 合计 | 直行 | 右转 | 掉头 | 合计 |  |  |
| 17:00~ 17:05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17:05~ 17:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17:10~ 17:15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17:15~ 17:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17:20~ 17:25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17:25~ 17:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17:30~ 17:35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17:35~ 17:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17:40~ 17:45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17:45~ 17:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17:50~ 17:55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17:55~ 18:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18:00~ 18:05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18:05~ 18:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18:10~ 18:15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18:15~ 18:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18:20~ 18:25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18:25~ 18:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18:30~ 18:35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18:35~ 18:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18:40~ 18:45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18:45~ 18:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18:50~ 18:55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18:55~ 19:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录五：

机动车交通量调查表

地点             路             路    进口        日期         星期

天气（晴）（多云）（雨）   控制方式（手）（自）  路口形式(十) (T)    时间

| 周期 | 直行 |  |  |  | 右转 |  |  |  | 掉头 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小 型 车 | 大型车 | 公交车 | 出租车 | 小型车 | 大型车 | 公交车 | 出租车 | 小型车 | 大型车 | 公交车 | 出租车 |
| 9:30~9:35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9:35~9:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9:40~9:45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9:45~9:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9:50~9:55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9:55~10:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10:00~10:05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10:05~10:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10:10~10:15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10:15~10:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10:20~10:25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10:25~10:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

观测人          第    页

附录六：

交叉口转弯车辆汇总表

地点           路             路     交叉口编号             路口形式（+）（T）

日期     年    月    日  星期  上下午，天气（晴）（阴）（雨） 控制方式（手）（自）

观测者

| 5min时间 | 从北来 |  |  |  | 从南来 |  |  |  | 南北合计 | 从东来 |  |  |  | 从西来 |  |  |  | 东西合计 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 直行 | 右转 | 掉头 | 合计 | 直行 | 右转 | 掉头 | 合计 |  | 直行 | 右转 | 掉头 | 合计 | 直行 | 右转 | 掉头 | 合计 |  |  |
| 9:30~ 9:35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9:35~ 9:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9:40~ 9:45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9:45~ 9:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9:50~ 9:55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9:55~ 10:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10:00~ 10:05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10:05~ 10:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10:10~ 10:15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10:15~ 10:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10:20~ 10:25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10:25~ 10:30. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |